Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ПЛАН-ГРАФИК

выполнения курсового проекта по дисциплине

МДК 11.01 «Технология разработки и защиты баз данных»

Тема: «Разработка информационной системы для управления гостиницей»

Руководитель: ________________ / ________________ /    «___» ____________ 2025 г.

Обучающийся:  ________________ / ________________ /    «___» ____________ 2025 г.

| № п/п | Наименование этапа работ | Плановый срок | Фактический срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ и уточнение требований к разрабатываемой системе указанной предметной области | 15.01.2025 | 15.01.2025 |  |
| 2 | Проектирование и разработка инфологической модели предметной области с использованием графических средств | 20.01.2025 | 20.01.2025 |  |
| 3 | Проектирование и разработка даталогической модели базы данных | 27.01.2025 | 27.01.2025 |  |
| 4 | Определение и создание пользовательских типов данных, доменов, коллекций | 03.02.2025 | 03.02.2025 |  |
| 5 | Создание таблиц для хранения данных, определение связей и ограничений целостности | 10.02.2025 | 10.02.2025 |  |
| 6 | Заполнение таблиц тестовыми данными | 17.02.2025 | 17.02.2025 |  |
| 7 | Создание основных и вспомогательных запросов к базе данных | 24.02.2025 | 24.02.2025 |  |
| 8 | Создание представлений | 03.03.2025 | 03.03.2025 |  |
| 9 | Создание хранимых процедур, функций | 10.03.2025 | 10.03.2025 |  |
| 10 | Создание триггеров, событий | 17.03.2025 | 17.03.2025 |  |
| 11 | Написание введения, обзор и анализ существующих программных продуктов и их сравнительный анализ | 24.03.2025 | 24.03.2025 |  |
| 12 | Описание разработки интерфейса клиентского приложения, разработка форм ввода базы данных, форм поиска информации и отображение результирующего списка, формирование отчетов | 31.03.2025 | 31.03.2025 |  |
| 13 | Описание методов защиты базы данных | 07.04.2025 | 07.04.2025 |  |
| 14 | Разработка справочного руководства и руководства пользователя | 14.04.2025 | 14.04.2025 |  |
| 15 | Разработка кейс-тестов, тестирование приложения | 21.04.2025 | 21.04.2025 |  |
| 16 | Написание заключения | 28.04.2025 | 28.04.2025 |  |
| 17 | Оформление графической части курсового проекта | 05.05.2025 | 05.05.2025 |  |
| 18 | Оформление работы, написание аннотации | 12.05.2025 | 12.05.2025 |  |
| 19 | Сдача работы на проверку | 15.05.2025 | 15.05.2025 |  |
| 20 | Получение отзыва руководителя, ознакомление с отзывом | 19.05.2025 | 19.05.2025 |  |
| 21 | Подготовка доклада, презентации и иллюстрационного материала к защите | 22.05.2025 | 22.05.2025 |  |
| 22 | Защита курсового проекта | 26.05.2025 | 26.05.2025 |  |